|  | - Приложение 3 - к муниципальной программе - Парковского сельского поселения - Тихорецкого района - «Развитие жилищно-коммунального и - дорожного хозяйства» - на 2021-2023 годы - утвержденной постановлением - администрации Парковского сельского - поселения Тихорецкого района - от ________________№ ____ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2021-2023 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | -развитие дорожной сети Парковского сельского поселения Тихорецкого района; -улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог; -содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности; - повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов |
| Задачи подпрограммы |  | -расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района; -ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии; -повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования |
| Перечень целевых показателей Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых был произведен ремонт и (или) капитальный ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения; количество установленных и замененных дорожных знаков 2021 – 2023 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы составляет 19461,7 тыс. рублей, в том числе краевые 9572,3 тыс. рублей с разбивкой по годам: 2021 год – 8041,7 тыс. рублей, в том числе 3067,4 тыс. рублей местный бюджет, 4974,3 тыс. рублей краевой бюджет); 2022 год – 8009,0 тыс. рублей, в том числе 3411,0 тыс. рублей местный бюджет, 4598,0 тыс. рублей краевой бюджет); 2023 год – 3411,0 тыс. рублей (местный бюджет). |

- 1. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель Программы - развитие дорожной сети Парковского сельского поселения, улучшение  транспортно - эксплуатационных  качеств  автомобильных дорог и    повышение   безопасности   движения при   рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

Задачи Программы - расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения намеченной цели предусмотрено:

выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с выделенными средствами.

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по поддержанию автомобильных дорог Парковского сельского поселения Тихорецкого района в нормативном состоянии и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства.

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в пункте 4          таблицы № 1 муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и  дорожного хозяйства» на 2021-2023 годы.

Срок реализации подпрограммы: 2021 – 2023 год.

- 2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Парковского сельского поселения» на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус |  | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Цель |  | обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 |  | Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Парковского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 2021 год- Ремонт автомобильной дороги по ул. Ворошилова от ПК 0+00 (дом №1) до ПК 3+14 (ул. Азина) в п. Садовом, (протяженность 0,314 км) |  |  | 2021 | 3118,7 | 0,0 | 2962,8 | 155,9 | 0,0 | приведение тротуаров в соответствии с нормативными требованиями |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 3118,7 | 0,0 | 2962,8 | 155,9 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2 | 2021 год -Ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева от ПК 0+00 (дом № 42) до ПК 0+50 в п. Шоссейном (протяженность 0,050 км) |  |  | 2021 | 381,2 | 0,0 | 0,0 | 381,2 | 0,0 | приведение тротуаров в соответствии с нормативными требованиями |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 381,2 | 0,0 | 0,0 | 381,2 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3 | 2021 год - Ремонт автомобильной дороги Подъезд к п. Урожайный от ПК 0+00 до ПК 4+03 в Тихорецком района (протяженность 0,478 км) |  |  | 2021 | 3891,8 | 0,0 | 2011,5 | 1880,3 | 0,0 | приведение тротуаров в соответствии с нормативными требованиями |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 3891,8 | 0,0 | 2011,5 | 1880,3 | 0,0 |  |  |  |
| 1.4 | 2022 год -Ремонт автомобильной дороги по ул. Юности в п. Парковом |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приведение тротуаров в соответствии с нормативными требованиями |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2022 | 3100,0 | 0,0 | 2945,0 | 155,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 3100,0 |  | 2945,0 | 155,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.5 | 2022 год – ремонт автомобильной дороги по ул. Гасстело в п. Степном |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приведение тротуаров в соответствии с нормативными требованиями |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2022 | 3879,0 | 0,0 | 1653,0 | 2226,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 3879,0 | 0,0 | 1653,0 | 2226,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.6 | 2023 год - Ремонт автомобильной дороги Объездная пос. Урожайный |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приведение тротуаров в соответствии с нормативными требованиями |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 1661,0 | 0,0 | 0,0 | 1661,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 1661,0 | 0,0 | 0,0 | 1661,0 | 0,0 |  |  |  |
| Задача № 2 |  |  | Обследование и проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству участков муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети, разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Проезд к ул. Зеленой от ПК 0+112 до ПК 0+710 и по ул.. Космической от ПК 0+ПК 0+285 в п. Западном Тихорецкого района Краснодарского края» |  |  | 2021 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2022 | 212,0 | 0,0 | 0,0 | 212,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2 | 2023 год -Изготовление проектной документации по переводу дорог из гравийных в а/б ул. Цветочная, ул. Красная в п. Восточном |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |  |  |
| Задача № 3 |  |  | Выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение и установка дорожных знаков, разметка дороги, установка пешеходных ограждений |  |  | 2021 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2022 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.2 | Обслуживание дорог- приобретение и доставка соли, песка и щебня, услуги по грейдированию дорог , услуги по очистке дорог от снега, рассыпание смеси, ямочный ремонт |  |  | 2021 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  | 2022 | 418,0 | 0,0 | 0,0 | 418,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 1118,0 | 0,0 | 0,0 | 1118,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 2021 | 8041,7 | 0,0 | 4974,3 | 3067,4 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 8009,0 | 0,0 | 4598,0 | 3411,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 3411,0 | 0,0 | 0,0 | 3411,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 19461,7 | 0,0 | 9572,3 | 9889,4 | 0,0 |  |  |  |

3.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

| Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2021 | 8041,7 | - | 4974,3 | 3067,4 | - |
| 2022 | 8009,0 | - | 4598,0 | 3411,0 | - |
| 2023 | 3411,0 | - | 0,0 | 3411,0 | - |
| Всего по подпрограмме | 19461,7 | - | 9572,3 | 9889,4 | - |

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2020 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджета на очередной финансовый год.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет  ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                                  В.А.Власов