ИНФОРИАЦИЯ О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТУ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ В ПОС. ПАРКОВОМ (1-й ЭТАП)

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НА 2018-2024 ГОДЫ

В рамках реализации муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024, в соответствии с соглашением № 03654416-1-2020-003 о предоставлении субсидии из краевого бюджета, для достижения целевого показателя Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству общественных территорий, на территории Парковского сельского поселения завершены работы по благоустройству общественной территории **«**Парковая зона в п. Парковом (1-й этап**)».**

Подрядчиком ООО «Инвестиционная компания строитель» выполнены следующие работы согласно проектно-сметной документации:

- демонтажные работы;

- земляные работы;

- оборудованы пешеходные дорожки из тротуарной плитки;

- обустроены газоны;

- установлено 35 опор освещения, повещено 70 светильников-шаров;

- установлены объекты МАФ: 16 лавочек и 16 урн;

- забетонирована площадка под установку туалетного модуля.

Посев луговых газонов и установка туалетного модуля будут проведены за счет средств администрации Парковского сельского поселения.

Объем субсидий по Парковскому сельскому поселению составил 7 167,2 тыс. руб. (6 018,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 250,7 тыс. руб. - краевой бюджет, 898,5 тыс. руб. - местный бюджет).

Стоимость работ согласно муниципального контракта с ООО «Инвестиционная компания строитель» г. Краснодар - 6 056,3 тыс. рублей (снижение на 1110,9 тыс. рублей -15,5%).

Окончательная стоимость работ составила 6 252, 447 тыс. руб., стоимость дополнительных работ - 10%.