|  | - Приложение 10 - к постановлению администрации - Парковского сельского поселения - Тихорецкого района - от 20.01.2020 № 11 - «Приложение 2 - к муниципальной программе - Парковского сельского поселения - Тихорецкого района - «Развитие жилищно-коммунального и - дорожного хозяйства» - на 2018-2020 годы, - утвержденной постановлением администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района - от 31.08.2017 № 165 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство территории Парковского сельского поселения» на 2018-2020 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели подпрограммы |  | -повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Парковского сельского поселения Тихорецкого района; -совершенствование эстетического вида Парковского сельского поселения Тихорецкого района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов; -развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; -повышение общего уровня благоустройства поселения, улучшение экологической обстановки; -сохранение и развитие зеленых зон и озеленение территории поселения; -формирование системы организации сбора ТБО; -улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы |  | -организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; -приведение в качественное состояние элементов благоустройства; -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; -восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах; -оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; -оздоровление санитарной экологической обстановки в местах несанкционированного размещения ТБО (выполнить зачистки); -вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами; -проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | доля протяженности освещенных улиц, проездов поселения в общей протяженности улиц поселения; количество проведенных мероприятий по благоустройству территории; количество проведенных мероприятий по озеленению территории. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2018 – 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы составляет 43086,2 тыс. рублей, в том числе федеральные- 1519,4 тыс. рублей, краевые 879,8 тыс. рублей; из них по годам: 2018 год – 13117,2 тыс. рублей 2019 год – 14119,2 тыс. рублей 2020 год – 15849,8 тыс. рублей |

- 1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населённых пунктов.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  населённых пунктов.

В настоящее время  администрацией Парковского сельского поселения создано муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития поселения Парковского сельского поселения Тихорецкого района», которое занимается комплексным благоустройством на территории  поселения.  В его обязанность входит выполнение следующих видов работ:

-благоустройство и озеленение территории;

-содержание мест захоронений.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населённых пунктов.

1. Анализ качественного состояния элементов благоустройства

1.1. Наружное освещение

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков Парковского сельского поселения.

1.2. Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много: недостаточном участии в этой работе жителей Парковского сельского поселения, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

1.3. Благоустройство населённых пунктов

Благоустройство включает в себя проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха, парки. Благоустройством занимается администрация Парковского сельского поселения совместно с центром развития поселения.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населённых пунктов.

Одной из проблем благоустройства населённых пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населённых пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов Парковского сельского поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства «Парковского сельского поселения», эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населённых пунктах;

оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.

Целевые  показатели реализации подпрограммы приведены в пункте 2  таблицы № 1  муниципальной программы Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы.

Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.

- 2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Парковского сельского поселения» на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Статус |  |  | Годы реализации |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | В разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | краевой бюджет |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  |
|  | Цель № 1 |  |  |  |  |  |  | активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача № 1.1 |  |  |  |  |  |  | восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Уличное освещение, ТО сетей уличного освещения. Оплата потребления электрической энергии, приобретение расходных материалов |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 1358,6 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1358,6 |  | 0,0 |  | создание среды, комфортной для проживания жителей поселения |  | МКУ «ЦРП» Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 1300,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1300,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 1930,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1930,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 4588,6 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4588,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонт линии уличного освещения по ул. Дружбы и оплата за подключения 2019 год – разработка проектно-сметной документации ул. освещен |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 66,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 66,0 |  | 0,0 |  | создание среды, комфортной для проживания жителей поселения |  | администрация Парковского сельского поселения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 44,4 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 44,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 110,4 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 110,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель № 2 |  |  |  |  |  |  | Озеленение территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача № 2.1 |  |  |  |  |  |  | приведение в качественное состояние элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на озеленение, приобретение саженцев деревьев, кустарников, рассады цветов |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 257,7 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 257,7 |  | 0,0 |  | Озеленение территории поселения |  |  | МКУ «ЦРП Парковского сельского поселения ТР» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 672,6 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 672,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 250,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 250,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 1180,3 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1180,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Расходы по озеленению согласно решению суда Кудрявцеву |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 307,5 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 307,5 |  | 0,0 |  | Озеленение территории поселения |  |  | администрация Парковского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 307,5 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 307,5 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель № 3 |  |  |  |  |  |  | Участие в организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача № 3.1 |  |  |  |  |  |  | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Вывоз мусора, удаление аварийных деревьев |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 30 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 30,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | Администрация Парковского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 95,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 95,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 500,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 625,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 625,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель № 4 |  |  |  |  |  | Улучшение содержания мест захоронений, расположенных на территории Парковского сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача № 4.1. |  |  |  |  |  | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм, закладка нового кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Организация и содержание мест захоронений – 2 кладбища ( возмещение расходов по предоставлению услуг по погребению, подсыпка дорог, вывоз мусора, вырубка авар. деревьев и поросли, чистка лесополос) |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 390,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 390,0 |  | 0,0 | улучшение содержания мест захоронения, закладка нового кладбища ( ворота, дорога, туалет, площадки для мусора) |  |  |  | МКУ «ЦРП Парковского сельского поселения Тихорецкого района» |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 271,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 271,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 109,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 109,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 770,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 770,7 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Цель № 5 |  |  |  |  | повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Парковского сельского поселения Тихорецкого района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача № 5.1 |  |  |  |  | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Приобретение и установка элементов благоустройства (скамейки парковые, уличные урны, мусорные контейнера) |  |  |  |  | 2018 |  |  | 30,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 30,0 |  | 0,0 | приведение в качественное состояние элементов благоустройства |  | МКУ «ЦРП Парковского сельского поселения Тихорецкого района» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 33,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 33,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 63,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 63,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Санитарная уборка территории поселения: обкос пустырей, парков, обочин дорог, ликвидация стихийных свалок, уборка мусора по территории поселения (приобр. пил, кос, ГСМ, зап.частей) |  |  |  |  | 2018 |  |  | 331,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 331,4 |  | 0,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения |  | МКУ «ЦРП Парковского сельского поселения Тихорецкого район |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 442,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 442,7 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 300,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 300,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 1074,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 1074,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Расходы по содержанию трактора (приобретие диз. топлива, запасных частей, ремонт трактора); 2019 год – капит ремонт, приобретение косилки, вагончика |  |  |  |  | 2018 |  |  | 436,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 436,4 |  | 0,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения |  | МКУ «ЦРП Парковского сельского поселения Тихорецкого район |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 1120,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 1120,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 816,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 816,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 2372,5 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 2372,5 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Приобретение нового трактора и автомобиля (служебного легкового) |  |  |  |  | 2018 |  |  | 1983,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 1983,3 |  | 0,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения |  | МКУ «ЦРП Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 1983,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 1983,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Прочие расходы по благоустройству (приобретение строит. и хоз. материалов, спец. техники, дезинф. средств, оплата за услуги) |  |  |  |  | 2018 |  |  | 389,2 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 389,2 |  | 0,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения |  | МКУ «ЦРП Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 924,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 924,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 360,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 360,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 1673,2 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 1673,2 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Приобретение детского игрового оборудования (108,4 тыс. рублей), консоли-( 37,5), баннеры и прочие (20,8) |  |  |  |  | 2018 |  |  | 210,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 210,7 |  | 0,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения |  | Администрация Парковского сельского поселения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 22,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 22,8 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 233,5 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 233,5 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Благоустройство 2-ой половины парка в пос. Парковом |  |  |  |  | 2018 |  |  | 500,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 500,9 |  | 0,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения |  | Администрация Парковского сельского поселения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 217,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 217,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 718,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 718,8 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.8 | Приобретение материалов для реконструкции контейнерных площадок, 2019 г -переданные полномочия по воде |  |  |  |  | 2018 |  |  | 84,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 84,1 |  | 0,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения |  | Администрация Парковского сельского поселения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 6,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 6,7 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 90,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 90,8 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.9 | Приобретение и установка оборудования, благоустройство детской площадки в п.Шоссейном ( местный бюджет) |  |  |  |  | 2018 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения |  | Администрация Парковского сельского поселения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 449,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 449,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 449,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 449,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.10 | Приобретение и установка оборудования, благоустройство детской площадки в п.Шоссейном (ЗСК) (краевой бюджет + софинансирование) |  |  |  |  | 2018 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения |  | Администрация Парковского сельского поселения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 400,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |  | 0,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 400,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |  | 0,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.11 | Приобретение бюста Ю.А.Гагарина (688,3 тыс. руб.),услуги по созданию модели композиции (55,0 ) |  |  |  |  | 2018 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения |  | Администрация Парковского сельского поселения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 743,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 743,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 743,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 743,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.12 | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству ул. Юности – 74,0 ,проверка сметной стоимости ул. Юности- 20,0 + изготовл проектной докум по кладбищу- 60,0 |  |  |  |  | 2018 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения |  | Администрация Парковского сельского поселения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 154,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 154,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 154,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 154,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.13 | Строительство спортивной площадки в п. Зеленом |  |  |  |  | 2018 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Администрация Парковского сельского поселения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 4008,8 |  |  |  | 1519,4 |  |  |  |  | 479,8 |  |  | 2009,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 4008,8 |  |  |  | 1519,4 |  |  |  |  | 479,8 |  |  | 2009,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 6.Расходы на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение деятельности МКУ «Центр развития поселения» Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на» |  |  |  |  | 2018 |  |  | 6741,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 6741,4 |  | 0,0 | Обеспечение управления в сфере установленных функций |  | МКУ «ЦРП Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 7221,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 7221,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 7575,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 7575,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 22173,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 22173,7 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2018 |  |  | 13117,2 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 13117,2 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 14119,2 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |  | 13719,2 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 15849,8 |  |  |  | 1519,4 |  |  |  |  | 479,8 |  |  | 13850,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 43086,2 |  |  |  | 1519,4 |  |  |  |  | 879,8 |  |  | 40687,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |

- 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2018 | 13117,2 | - | - | 13117,2 | - |
| 2019 | 14119,2 | - | 400,0 | 13719,2 | - |
| 2020 | 15849,8 | 1519,4 | 479,8 | 13850,6 | - |
| Всего по подпрограмме | 43086,2 | 1519,4 | 879,8 | 40687,0 | - |

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2018 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджета на очередной финансовый год.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет  ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.».

Ведущий специалист

финансовой службы администрации

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                              А.Д.Романченко