ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов, критериев

и показателей эффективности муниципальной программы

Парковского сельского поселения Тихорецкого района

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы**

за 12 месяцев 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пункта/  подпункта | Наименование показателя | | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | | Фактическое значение показателя на отчетную дату | | Примечание 1 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| 1. | | Целевые показатели муниципальной программы«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы | | | | | | |
| 2.1. | | Критерии выполнения подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы | | | | | | |
|  | количество аварий и повреждений теплосетей в год | | аварий | 44 | | 22 | | значение показателя на текущий год |
|  | износ тепловых сетей, % | | % | 70 | | 70 | | значение показателя на текущий год |
|  | протяженность сетей, нуждающихся в замене | | км | 3 | | 3 | | значение показателя на текущий год |
|  | количество аварий и повреждений водопроводных сетей в год | | аварий | 78 | | 71 | | значение показателя на текущий год |
|  | износ водопроводных сетей (ХВС), | | % | 65 | | 65 | | значение показателя на текущий год |
|  | износ канализационных сетей, % | | % | 60 | | 60 | | значение показателя на текущий год |
|  | количество аварий и повреждений канализационных сетей в год | | аварий | 0 | | 0 | | значение показателя на текущий год |
| 2.2. | | Критерии выполнения подпрограммы «Благоустройство Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы | | | | | | |
|  | ремонт линии уличного освещения | | м | 1510 | | 1510 | | значение показателя на текущий год |
|  | ремонт и замена осветительных приборов | | шт | 17 | | 20 | | значение показателя на текущий год |
|  | приобретение светильников | | шт | 350 | | 350 | | значение показателя на текущий год |
|  | окос пустырей, парков внутри поселковых обочин дорог | | тыс. м2 | 826 | | 826 | | значение показателя на текущий год |
|  | обследование и удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | | шт | 26 | | 22 | | значение показателя на текущий год |
|  | посадка, уход, содержание клумб и цветников | | М2 | 500 | | 500 | | значение показателя на текущий год |
|  | приобретение деревьев и кустарников для восстановления утраченных на улицах и парках | | шт | 80 | | 226 | | значение показателя на текущий год |
|  | обустройство детских и спортивных площадок | | шт | 3 | | 2 | | значение показателя на текущий год |
|  | уборка территории на детских спортивных площадках и зонах отдыха | | Тыс. м2 | 5000 | | 5000 | | значение показателя на текущий год |
|  | Установка элементов благоустройства (скамейки, парковые лавочки, уличные урны, контейнеры) | | шт | 23 | | 15 | | значение показателя на текущий год |
|  | Регулирование численности безнадзорных животных (собак, кошек) | | шт | 70 | | 20 | | значение показателя на текущий год |
| 2.3 | | | Критерии выполнения подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Парковского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы | | | | | |
|  | количество отремонтированных тротуаров в Парковском сельском поселении Тихорецкого района | | м2 | 2020 | | 1283,65 | | значение показателя на текущий год |
|  | количество отремонтированных дорог и Придворовых территорий Парковского сельского поселения | | М2 | 1040 | | 1448,1 | | значение показателя на текущий год |
| 2.4 | | | Критерии выполнения подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района»  на 2015-2017 годы | | | | | |
|  | количество доли установленных энергосберегающих светильников уличного освещения | | % | 60 | | 65 | | значение показателя на текущий год |
|  | доля муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по результатам энергетических обследований | | % | 100 | | 100 | | значение показателя на текущий год |
| 2.5 |  | | Критерии выполнения подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год | | | | | |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | | Ед. | | 3 | 1 | значение показателя на текущий год | |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | | проценты | | 5,08 | 5,08 | значение показателя на текущий год | |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля на селения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения) | | проценты | | 6 | 1 | значение показателя на текущий год | |
|  | Количество муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | | единиу | | 1 | 1 | значение показателя на текущий год | |
|  | Площадь муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | | га | | 0,069 | 0,069 | значение показателя на текущий год | |

1В таблице кратко указываются причины невыполнения индикаторов и целевых показателей эффективности программы. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным программой, указывается в докладе о ходе выполнения программных мероприятий, с указанием причин невыполнения принятых обязательств.

Глава Парковского сельского поселения

Тихорецкого района Н.Н.Агеев