РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 	ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО  РАЙОНА

от 01.07.2016				                                                    № 56-р

посёлок  Парковый

Об организационно-технических мероприятиях по подготовке

объектов Парковского сельского поселения Тихорецкого района

к эксплуатации в осенне – зимний период  2016-2017 гг.

В  целях   обеспечения    своевременной  и   качественной  подготовки жилищно – коммунального  комплекса  и  объектов   социальной  сферы      Парковского  сельского  поселения  к  устойчивой работе в  осенне - зимний период 2016 - 2017 гг.:

1.Утвердить комплексный план мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства на 2016 год по Парковскому сельскому поселению Тихорецкого района (приложение № 1).

2.Утвердить  состав  комиссии по координации хода подготовки                к осенне - зимнему периоду 2016-2017 гг. в Парковском сельском поселении Тихорецкого района (далее Комиссия) (приложение №2)

3.Заместителю главы Парковского сельского поселения Тихорецкого района В.В. Лагода:

а) разработать  план  мероприятий взаимодействия жилищных,                              тепло-, водо-, электро-, газоснабжающих  и других  организаций ,независимо                         от их ведомственной принадлежности, в случае внезапного отключения подачи электроэнергии, газа, тепла, воды, а так же в вопросах оперативной  локализации и уменьшения ущерба в случае возникновения стихийных бедствий и согласовать его с руководителями заинтересованных организаций.

б) совместно с председателями территориального общественного      самоуправления (далее ТОС) оказывать содействие предприятиям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района в подготовке жилищного фонда, водоснабжающих, тепло - электроэнергетических, газовых и других коммунальных объектов, независимо от форм их собственности, к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг.;

в) обеспечить к 1 октября 2016  года подготовку всех объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы независимо от форм собственности  к эксплуатации в осенне - зимний период. Предоставить паспорт готовности Парковского сельского поселения по форме согласно приложению №3 к настоящему постановлению до 15 сентября 2016 года в Комиссию.

4. Комиссии еженедельно контролировать и подводить итоги хода выполнения вышеуказанных мероприятий.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю                за собой.

6. Распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

Глава Парковского сельского поселения

Тихорецкого района								       Н.Н.Агеев