|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - к муниципальной программе - Парковского сельского поселения - Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» - на 2018-2020 годы - от _____________ № ____ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Парковского сельского поселения

Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального  и дорожного

хозяйства»  на 2018-2020 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы

- «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры

- Парковского сельского поселения Тихорецкого района

- на 2018 - 2020 годы»

| Координатор подпрограммы |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| Задачи подпрограммы |  | развитие систем водоснабжения населенных пунктов Парковского сельского поселения Тихорецкого района, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в Парковском сельском поселении Тихорецкого района |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2018 – 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 7430,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 800,0 тыс. рублей с разбивкой по годам: 2018 год – 2490,8 тыс. рублей 2016 год - 2663,3 тыс. рублей 2017 год - 2276,5 тыс. рублей |

# 1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач,

# сроки и этапы реализации подпрограммы

Основные цели подпрограммы состоят в создании безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышении качества жилищно-коммунальных услуг;

развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

обеспечение надежности функционирования коммунального хозяйства Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

продолжение развития отдельных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории Парковского  сельского поселения Тихорецкого района.

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в коммунальный комплекс Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

достижение краевого уровня параметров качества жилищно-коммунального обслуживания;

Решение основных задач даст возможность оптимизировать затраты на добычу и транспортировку воды, развитие эффективных, экологически безопасных и безаварийных инженерных систем жизнеобеспечения, отведение и очистку хозяйственно-бытовых и производственных стоков;  сократить потери и непроизводственные расходы, улучшить качество и доступность коммунальных услуг для всех потребителей Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Реализация Подпрограммы позволит:

повысить уровень качества услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению населенных пунктов Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

повысить надежность систем водоснабжения населенных пунктов;

повысить качество питьевой воды в централизованных системах водоснабжения;

обеспечить развитие инфраструктуры населенных пунктов Парковского сельского поселения Тихорецкого района, повысить степень благоустройства поселения.

Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых мероприятий основными вопросами, на решение которых направлены мероприятия Подпрограммы, являются повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества, а также в долгосрочной перспективе обеспечение полноценного водоснабжения всех объектов и потребителей на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть снижения потерь воды в сетях в целом по Парковскому сельскому поселению.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

обеспечить финансовую стабильность работы предприятий коммунального комплекса Парковского сельского поселения Тихорецкого района, в том числе за счет увеличения стоимости основных фондов этих организаций;

сформировать рыночные механизмы управления жилищно-коммунальным хозяйством, повысить инвестиционную привлекательность коммунального комплекса и создать условия для привлечения внебюджетных инвестиций в модернизацию и развитие этой отрасли;

создать конкурентную среду в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы в целом предполагается использовать критерии, указанные в таблице.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 . Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество аварий и повреждений теплосетей в год | аварий | 3 | 44 | 40 | 35 |
| 1.2 | Износ тепловых сетей, % | % | 3 | 70 | 68 | 65 |
| 1,3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | км | 3 | 3 | 3 | 2,8 |
| 2 . Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество аварий и повреждений водопроводных сетей в год | аварий | 3 | 78 | 71 | 68 |
| 2.2 | Износ водопроводных сетей (ХВС),% | % | 3 | 65 | 60 | 60 |
| 2.3 | Протяженность сетей ХВС, нуждающихся в замене, км | км | 3 | 9 | 7 | 5 |
| 2.4 | Износ канализационных сетей,% | % | 3 | 60 | 57 | 55 |
| 2.5 | Количество аварий и повреждений канализационных сетей в год | аварий | 3 | 0 | 0 | 0 |

Целевой показатель «Количество аварий и повреждений теплосетей в год», «Количество аварий и повреждений водопроводных сетей в год», «Количество аварий и повреждений канализационных сетей в год», «Протяженность сетей, нуждающихся в замене» -    учитывается согласно данным  организации МУП ТГП ТР  «Тихорецктепло» и МУП «ЖКХ Тихорецкого района», ООО «Коммунальник», которые  эксплуатируют теплотрассы , водопроводные сети и канализационные сети по договору аренды.

Целевой показатель «Износ тепловых сетей»,  «Износ водопроводных сетей», «Износ канализационных сетей»  рассчитывается по формуле:

Ч факт.х100%

Ч норм., где

Ч факт.- фактический срок службы ( тепловых, водопроводных, канализационных сетей);

Ч норм. – срок службы по нормативу ( тепловых, водопроводных, канализационных сетей.

Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.

# 2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры

Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  | Год реализации | всего |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  | модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения Парковского сельского поселения Тихорецкого района; продолжение развития отдельных систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Реконструкция водопровода, пос. Садовый, ул. Ворошилова, ул. Титова и пер. Дачный Протяженность 850 м |  |  |  | 2018 | 1150,0 |  | 350,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества |  |  |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 1150,0 |  | 350,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Ремонт гидролизной установки по хлорированию воды на водозаборе № 2 пос. Парковый, Промзона, 4б |  |  |  | 2018 | 587,3 |  | 587,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качеств |  |  |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 587,3 |  | 587,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Установка ограждения на водозаборе № 2, пос. Парковый, Промзона 4б 16 м, Замена ограждения по периметру водозабора № 1, пос. парковый, ул. Гагарина, 8-в |  |  |  | 2018 | 144,2 |  | 144,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества |  |  |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 144,2 |  | 144,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Устройство узлов учета ХВС на скважинах, пос. Парковый, ул. Промзона 4 б 3 штуки |  |  |  | 2018 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества |  |  |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 50,4 |  | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 50,4 |  | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | Установка ворот на водозаборе: № 1 – 2019 год № 7 - 2018 год № 8 -2019 год |  |  |  | 2018 | 7,4 |  | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества |  |  |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 9,6 |  | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 17,0 |  | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | Устройство подъездной дороги твердого покрытия (гравий) от асфальта к воротам: Водозабор №1, № 2, № 3, №5, № 8; |  |  |  | 2018 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества |  |  |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 276,5 |  | 276,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 276,5 |  | 276,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  | Установка колючей проволоки поверх ограждения водозаборов № 3, № 5, № 7, № 8 |  |  |  | 2018 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества |  |  |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 34,8 |  | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 34,8 |  | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Замена водопровода пос. Восточный, ул. Волгоградская (910 м – 2019год) , ул. Жукова (нечетная сторона-851м -2020год) |  |  |  | 2018 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества |  |  |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1092,0 |  | 1092,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 1276,5 |  | 1276,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2368,5 |  | 2368,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Теплоизоляция теплотрасс в пос. Парковом |  |  |  | 2018 |  | 601,9 |  | 601,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. |  |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 400,00 |  | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | 1001,9 |  | 1001,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Подвод к уд. Дружбы 3,4 |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | надежность обслуживания систем теплоснабжения. |  |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого р-на |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 300,0 |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | 300,0 |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Капитальный ремонт кровель котельных |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. |  |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого район |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 500,0 |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 600,0 |  | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | 500,0 |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 3. Организация освещения населенных пунктов Парковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цель |  |  |  |  |  | Активизация работ по строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача |  |  |  |  |  | Восстановление и реконструкция уличного освещения, строительство новых линий, установка энергосберегающих светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Строительство линии в пос. Восточном от ул. Совхозной до ул. Звездной |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение освещенности населенных пунктов | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 400,0 |  | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | 400,0 |  | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  | 2018 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | продолжение развития отдельных систем газоснабжения на территории Парковского сельского поселения |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  | 2018 |  | 2490,8 |  | 1690,8 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2663,3 |  | 2663,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2276,5 |  | 2276,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | 7430,6 |  | 6630,6 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

# 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018-2020 годы   составляет 7430,6 тыс. рублей, в том числе краевых средств 800,0 тыс. рублей:

2018 год -  2490,8 тыс. рублей

2019 год -  2663,3 тыс. рублей

2020 год -  2276,5 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2017 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджета на очередной финансовый год.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет  ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.».

Ведущий специалист

финансовой службы  администрации

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                          А.Д.Романченко