ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе Парковского сельского поселения Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

от ______________  № _______

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2017 годы»

| Координатор подпрограммы |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цели подпрограммы |  | -развитие дорожной сети Парковского сельского поселения Тихорецкого района; -улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог; -содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности; - повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов |
| Задачи подпрограммы |  | -расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района; -ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии; -повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2017 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 3164,4 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 1054,8 тыс. рублей 2016 год – 1054,8 тыс. рублей 2017 год – 1054,8 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы |  | контроль за выполнением подпрограммы осуществляют администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Парковского сельского поселения Тихорецкого района; |

# 1. Общая характеристика текущего состояния в сфере дорожного хозяйства Парковского сельского поселения Тихорецкого района

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие Парковского сельского поселения Тихорецкого района и условия жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог Парковского сельского поселения Тихорецкого района составляет 30,5 км., из них с асфальтовом типом покрытия — 12,5 км.(41,0%), с гравийным покрытием — 14,4,0 км. (47,2%) и грунтовые дороги — 3,6 км.(11,8%).  Дорожная сеть  представлена 34 улицами.

Более 1,5  километров дорог, что составляет 5,0% от общей протяженности дорог местного значения, требуют ремонта.

Значительная степень износа автомобильных дорог, сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В соответствии с приказом Минтранса РФ от 01.11.2007 г. №157 межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорог общего пользования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств составляет 3-6 лет.

Большинство дорог не ремонтировалось более 10 лет, что превышает межремонтные сроки в 2-3 раза. Фактически в соответствии с требованиями того же приказа необходимо проводить капитальный ремонт практически всех автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, межремонтный срок проведения капитального ремонта которых составляет 10-12 лет.

Наличие большого количества гравийных дорог требует ежегодной подсыпки  и проведению  их  грейдирования.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог  требует регулярного выполнения работ по ямочному ремонту покрытия дорог.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства Парковскому сельскому поселению  Тихорецкого района требуются значительные средства. Формирование муниципального Дорожного фонда с января 2014 года не решит вопрос финансирования дорожного хозяйства в полном объеме.

Для выполнения мероприятий по развитию дорожной сети необходимо софинансирование с бюджетами других уровней. Средства Дорожного фонда предусматривается использовать в первую очередь на обеспечение содержания и ремонта наиболее разрушенных участков автомобильных дорог.

# 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель Программы - развитие дорожной сети Парковского сельского поселения, улучшение  транспортно - эксплуатационных  качеств  автомобильных дорог и    повышение   безопасности   движения при   рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

Задачи Программы - расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района;

содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения намеченной цели предусмотрено:

выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с выделенными средствами.

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по поддержанию автомобильных дорог Парковского сельского поселения Тихорецкого района в нормативном состоянии и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства.

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы и их значениях

| № п/п |  | Наименование целевых индикаторов целей подпрограммы | Единица измерения | Результат реализации подпрограммы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Парковского сельского поселения на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямочный ремонт улично-дорожной сети |  | 100 м2 | 350 | 400 | 500 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | м | 1035 | 2400 | 3500 |
| 3. | Грейдирование дорог общего пользования местного значения |  | м | 620 | 630 | 650 |

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

# 3.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Парковского сельского поселения на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ремонт тротуара по ул. Волгоградской в пос. Восточном от №2 до № 90(400 п.м., шир.1,4м) (560 м2х706,0=395400,0) | всего | 395,4 | 395,4 |  |  | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 395,4 | 395,4 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт проезда к дому по ул. Гагарина № 1-а, 1-б в пос. Парковом (1035 кв.м х637,0=659400,0 ) | всего | 659,4 | 659,4 |  |  | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 659,4 | 659,4 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт тротуара в пос. Шоссейном от ул.Чапаева до ул. Кочубея (288 кв.м х 706,0 =203320,0) | всего | 203,3 |  | 203,3 |  | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 203,3 |  | 203,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт тротуара (плитка) по ул.Юности ( 250 п.м. ,ширина 2 м) (500 кв.м.х1703,0=851500,0) | всего | 851,5 |  | 851,5 |  | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 851,5 |  | 851,5 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт тротуара (плитка) по ул. Дружбы (200 п.м., шир 2 м), (400 кв.мх1600,0=640000,0) | всего | 640,0 |  |  | 640,0 | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 640,0 |  |  | 640,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт тротуарной дорожки (плитка) возле администрации в пос. Парковом (275,26 кв.м х1507,0=414800) | всего | 414,8 |  |  | 414,8 | Улучшения условий проживания и повышения уровня жизни населения. | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 414,8 |  |  | 414,8 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | всего | 3164,4 | 1054,8 | 1054,8 | 1054,8 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3164,4 | 1054,8 | 1054,8 | 1054,8 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2017 годы за счет средств местного бюджета 3164,4 тыс. рублей, в том числе на:

2015 год – 1054,8 тыс. рублей;

2016 год – 1054,8 тыс. рублей;

2017 год – 1054,8 тыс. рублей;

Объемы ассигнований из местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджете на очередной финансовый год.

5.Механизм реализации муниципальной подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

улучшение  транспортно - эксплуатационных качеств  автомобильных дорог местного значения  за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Парковского сельского поселения.

Заместитель главы  Парковского

сельского поселения

Тихорецкого района                                                                             В.В.Лагода