ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе Парковского сельского поселения Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

от ______________  № _______

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство территории Парковского сельского поселения на 2015-2017 годы»

| Координатор подпрограммы |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели подпрограммы |  | -повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Парковского сельского поселения Тихорецкого района; -совершенствование эстетического вида Парковского сельского поселения Тихорецкого района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов; -развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; -повышение общего уровня благоустройства поселения, улучшение экологической обстановки; -сохранение и развитие зеленых зон и озеленение территории поселения; -формирование системы организации сбора ТБО; -улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы |  | -организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; -приведение в качественное состояние элементов благоустройства; -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; -восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах; -оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; -оздоровление санитарной экологической обстановки в местах несанкционированного размещения ТБО (выполнить зачистки); -вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами; -проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | -улучшение состояния территорий Парковского сельского поселения Тихорецкого района; -создание условий для работы и отдыха жителей поселения; -улучшение санитарного состояния территорий Парковского сельского поселения Тихорецкого района; -привитие жителям любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района; -улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; -увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; -увеличение количества высаживаемых деревьев, кустарников; -благоустроенность населённых пунктов поселения; -создание условий для работы и отдыха жителей поселения. -улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2017 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 19681,8 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 6780,0 тыс. рублей 2016 год – 6425,4 тыс. рублей 2017 год – 6476,4 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы |  | контроль за выполнением подпрограммы осуществляют администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Парковского сельского поселения Тихорецкого района; |

# 1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Парковского сельского поселения Тихорецкого района

В настоящее время население поселения составляет 7626 человек.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населённых пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание общественных территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора бытовых отходов, освещение улиц поселения, озеленение. В настоящее время уличное освещение составляет 70% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населённых пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа с гражданами по заключению договоров на вывоз мусора, проживающими в частном секторе.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населённых пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

# 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населённых пунктов.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  населённых пунктов.

В настоящее время  администрацией Парковского сельского поселения создано муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития поселения Парковского сельского поселения Тихорецкого района», которое занимается комплексным благоустройством на территории  поселения.  В его обязанность входит выполнение следующих видов работ:

-благоустройство и озеленение территории;

-содержание мест захоронений.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населённых пунктов.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1. Наружное освещение

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков Парковского сельского поселения.

2.3.2.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много: недостаточном участии в этой работе жителей Парковского сельского поселения, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

2.3.3. Благоустройство населённых пунктов

Благоустройство включает в себя проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха, парки. Благоустройством занимается администрация Парковского сельского поселения совместно с центром развития поселения.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населённых пунктов.

Одной из проблем благоустройства населённых пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населённых пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов Парковского сельского поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства «Парковского сельского поселения», эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населённых пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы и их значениях

| № п/п |  | Наименование целевых индикаторов целей подпрограммы | Единица измерения | Результат реализации подпрограммы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная подпрограмма «Благоустройство на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Организация освещения населённых пунктов» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт линии уличного освещения |  | м | 1000 | 1760 | 2200 |
| 1.2. | Ремонт и замена осветительных приборов |  | шт. | 17 | 24 | 46 |
| 1.3. | Покупка светильников |  | шт. | 350 | 370 | 400 |
| 2. «Озеленение» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Окос пустырей, парков внутрипоселковых обочин дорог |  | тыс.м² | 826 | 850 | 900 |
| 2.2. | Обследование и удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев |  | шт. | 25 | 30 | 25 |
| 2.3. | Посадка, уход, содержание клумб и цветников |  | м² | 500 | 600 | 700 |
| 2.4. | Приобретение деревьев и кустарников для восстановления утраченных на улицах и парках |  | шт. | 30 | 35 | 40 |
| 3. «Прочее благоустройство населённых пунктов» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обустройство детских и спортивных площадок |  | шт. | 3 | 4 | 4 |
| 3.2. | Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха |  | тыс.м² | 5000 | 5200 | 5400 |
| 3.3. | Установка элементов благоустройства (скамейки парковые, лавочки, уличные урны, контейнеры и т.д.) |  | шт. | 10 | 15 | 20 |

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

# 3.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Благоустройство на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Центр развития поселения Парковского СПТР» ( расходы на содержание МБУ) | всего | 12961,2 | 4320,4 | 4320,4 | 4320,4 | Выполнение муниципального задания | МБУ «ЦРП Парковского сельского поселения Тихорецкого района» |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 12961,2 | 4320,4 | 4320,4 | 4320,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Организация освещения населённых пунктов Парковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель | активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Эксплуатация, ремонт объектов линий наружного освещения, текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения, в том числе оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения. Приобретение расходных материалов | всего | 3847,0 | 1227,0 | 1300,0 | 1320,0 | Освещенность улиц | МБУ «ЦРП Парковского сельского поселения Тихорецкого района» |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3847,0 | 1227,0 | 1300,0 | 1320,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.2.Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель | повышение общего уровня благоустройства поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Работы по озеленению территории поселения (приобретение деревьев и кустарников, цветочной рассады, газонной травы) | всего | 410,0 | 300,0 | 50,0 | 60,0 | Озеленение территории поселения | МБУ «ЦРП Парковского сельского поселения Тихорецкого района» |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 410,0 | 300,0 | 50,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.Оказание ритуальных услуг, содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель | Улучшение содержания мест захоронений, расположенных на территории Парковского сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Организация и содержание мест захоронений (бурение скважины с установкой колонки, установка трех мусорных контейнеров, подсыпка дороги гравием). | всего | 309,2 | 109,2 | 100,0 | 100,0 | улучшение содержания мест захоронения | МБУ «ЦРП Парковского сельского поселения Тихорецкого район |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 309,2 | 109,2 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 4.Благоустройство населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  | Цель | повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Парковского сельского поселения Тихорецкого района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Приобретение и установка элементов благоустройства (скамейки парковые, лавочки, уличные урны, контейнеры и т.д.) | всего | 106,8 | 32,8 | 34,0 | 40,0 | приведение в качественное состояние элементов благоустройства |  | МБУ «ЦРП Парковского сельского поселения Тихорецкого района» |  |  |
|  |  | местный бюджет | 106,8 | 32,8 | 34,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев, формовочная и санитарная обрезка деревьев. | всего | 400,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | Санитарное состояние территории |  | МБУ «ЦРП Парковского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 400,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Организация зачистки несанкционированных свалок в поселении, расчистка дорог от снега в зимний период (работа грейдера) | всего | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения |  | МБУ «ЦРП Парковского сельского поселения Тихорецкого район |  |  |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Санитарная очистка территории, покос сорной растительности (приобретение ГСМ) | всего | 138,4 | 44,4 | 46,0 | 48,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения |  | МБУ «ЦРП Парковского сельского поселения Тихорецкого район |  |  |
|  |  | местный бюджет | 138,4 | 44,4 | 46,0 | 48,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Ремонт трактора МТЗ-80 и ручных косилок (приобретение запчастей и шин на трактор), Приобретение косилок, масла, лески, диз. топлива | всего | 937,0 | 307,0 | 310,0 | 320,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения |  | МБУ «ЦРП Парковского сельского поселения Тихорецкого район |  |  |
|  |  | местный бюджет | 937,0 | 307,0 | 310,0 | 320,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Прочие работы и услуги по благоустройству, в том числе приобретение: извести, строительных и хозяйственных материалов. | всего | 313,0 | 100,0 | 105,0 | 108,0 | благоустроенность населённых пунктов поселения |  | МБУ «ЦРП Парковского сельского поселения Тихорецкого район |  |  |
|  |  | местный бюджет | 313,0 | 100,0 | 105,0 | 108,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.Уничтожение бездомных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Уничтожение бездомных животных | всего | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | МБУ «ЦРП Парковского сельского поселения Тихорецкого район |  |  |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | итого | 19681,8 | 6780,0 | 6425,4 | 6476,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 19681,8 | 6780,0 | 6425,4 | 6476,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Парковского  сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района составит 19681,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 6780,0 тыс. рублей

2016 год -  6425,4 тыс. рублей

2017 год -  6476,4  тыс. рублей

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

5.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Парковского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Парковского сельского поселения.

Заместитель главы Парковского

сельского поселения

Тихорецкого района                                                                     В.В.Лагода