|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе Парковского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество Парковского сельского поселения» на 2015-2017 годы от_______ № _______ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Информатизация в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015-2017 годы

| Координатор подпрограммы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района (далее – администрация) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | администрация |
| Цель подпрограммы | развитие технической и технологической основы становления информационного общества Парковского сельского поселения Тихорецкого района |
| Задачи подпрограммы | обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий; развитие технической и технологической основы становления информационного общества; внедрение сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах; внедрение специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в том числе системы межведомственного электронного документооборота |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | использование лицензионного программного обеспечения на рабочих местах администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района; доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района; количество автоматизированных рабочих мест, включенных в защищенный сегмент региональной мультисервисной сети; обеспеченность сотрудников администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района услугами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; обеспечение защиты служебной информации в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты информации |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 1278,5 тысяч рублей, в том числе на: 2015 год – 422,3 тысяч рублей; 2016 год – 422,3 тысяч рублей; 2017 год – 433,9 тысяч рублей; |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Парковского сельского поселения Тихорецкого района. |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития

Качественные изменения в экономической, социально-политической и духовной сферах общественной жизни, обусловленные интенсивным развитием и использованием информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), обозначили движение человечества к новой, постиндустриальной фазе развития - информационному обществу.

Особую важность приобретает информатизация сферы управления, так как она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффективность целенаправленной деятельности человека в других сферах.

Развитие ИКТ признано одним из приоритетных направлений модернизации экономики страны.

Информатизация сферы управления направлена на обеспечение открытости работы органов власти и вовлечение экспертного общества, структур гражданского общества в процесс управления поселком. Цель - использование современных технологий для вовлечения в процесс сбора и анализа информации, обсуждения и выработки решений значительного количества людей, представляющих противоположные точки зрения, интересы и обладающих разными горизонтами планирования.

Реализация мероприятий по информатизации в Парковском сельском поселении  Тихорецкого  района  предусматривает длительный и неразрывный по времени системный и комплексный процесс осуществления последовательных действий с анализом его результатов.

Использование программно-целевого метода для решения проблем, заявленных в подпрограмме, направлено на создание условий для эффективного управления требуемыми подпрограммой ресурсами, в том числе финансовыми.

Можно выделить следующие основные преимущества решения поставленной проблемы программно-целевым методом:

комплексный подход к решению проблемы;

распределение полномочий и ответственности;

координация решения проблем;

обеспечение полного и своевременного финансирования;

обозначение критериев оценки и социально-экономических последствий решений проблемы.

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации подпрограммы при сохранении эффективности в выборе способов решения стоящих проблем. В связи с этим лишь использование системного и комплексного подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта и создаст основу для поступательного развития информационного общества в Парковском сельском поселении.

Положительный опыт использования программно-целевого метода для решения обозначенных в предшествующей долгосрочной муниципальной целевой программе «Информатизация в Парковском сельском поселении Тихорецкого района на 2010-2013 годы» проблем подтверждают целесообразность и необходимость продолжения работы по данным направлениям подобным методом.

2.Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на реализацию политики в сфере развития информационного общества Парковского сельского поселения. Основу подпрограммы составляет использование потенциала ИКТ в Парковском сельском поселении для развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, постоянного роста уровня и качества жизни населения, формирования конкурентоспособной экономики поселения, модернизации местного самоуправления.

Цель подпрограммы - развитие технической и технологической основы становления информационного общества Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Задачи подпрограммы - обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий; развитие технической и технологической основы становления информационного общества; внедрение сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и органов местного самоуправления Парковского сельского поселения Тихорецкого района с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах; внедрение специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в том числе системы межведомственного электронного документооборота.

| № п/п | Наименование целевых индикаторов целей подпрограммы | Единица измерения | Результат реализации подпрограммы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Использование лицензионного программного обеспечения на рабочих местах администрации | % | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля внутреннего электронного документооборота в общем объеме документооборота администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района | % | 30 | 40 | 45 |
| 3. | Количество автоматизированных рабочих мест, включенных в защищенный сегмент региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края | шт. | 3 | 5 | 7 |
| 4. | Обеспеченность сотрудников администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района услугами сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Обеспечение защиты служебной информации в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты информации | процентов | 60 | 70 | 80 |

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

3.Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

«Информатизация в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб. |  | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 11 | 12 |  |
| 1.Общесистемные и обеспечивающие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Услуги по сопровождению информационно-правовой системы Консультант Плюс | всего |  |  |  |  |  |  |  | доступ к актуальным версиям федеральных, краевых и муниципальных правовых актов |  | Администрация Парковского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 228,0 |  | 79,0 |  | 79,0 |  | 78,0 |  |  |  |
| 1.2. | Услуги по сопровождению АРМ «Муниципал» | всего |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение своевременной передачи муниципальных правовых актов в региональный регистр |  | Администрация Парковского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 30,3 |  | 9,6 |  | 10,1 |  | 10,6 |  |  |  |
| 1.3. | Услуги по сопровождению программного обеспечения для автоматизации приема, обработки и хранения отчетности бюджетной организации ИП Трегубенко | всего |  |  |  |  |  |  |  | прием, обработка и хранение бюджетной отчетности |  | Администрация Парковского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 120,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |
| 1.4. | Услуги по сопровождению программного обеспечения «АС Бюджет поселения» | всего |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение эффективного и автоматизированного кадрового учета, бухгалтерского учета и отчетности |  | Администрация Парковского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 51,4 |  | 17,0 |  | 17,0 |  | 17,4 |  |  |  |
| 1.5. | Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | всего |  |  |  |  |  |  |  | доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Администрация Парковского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 218,0 |  | 72,0 |  | 72,0 |  | 74,0 |  |  |  |
| 1.6. | Услуги по модернизации сайта Парковского сельского поселения ИП «Медведь» | всего |  |  |  |  |  |  |  | приведение официального сайта администрации в соответствии с требованиями действующего законодательства |  | Администрация Парковского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 109,0 |  | 36,0 |  | 36,0 |  | 37,0 |  |  |  |
| 1.7. | Услуги по ремонту и заправке оргтехники | всего |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение работоспособности оргтехники |  | Администрация Парковского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 107,0 |  | 31,0 |  | 31,0 |  | 33,0 |  |  |  |
| 1.8. | Приобретение оргтехники и запасных частей для нужд администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района | всего |  |  |  |  |  |  |  | повышение производительности труда и эффективности исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района |  | Администрация Парковского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 122,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 42,0 |  |  |  |
| 1.9. | Приобретение лицензионного программного обеспечения | местный бюджет | 159,7 |  | 54,1 |  | 53,2 |  | 52,4 |  |  |  |
| 1.10 | Изготовление сертификатов, эл .цифровой подписи | местный бюджет | 37,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 13,0 |  |  |  |
| 1.11 | Услуги по сопровождению и обслуживанию ГИС ГМС |  | 23,7 |  | 7,5 |  | 7,9 |  | 8,3 |  |  |  |
| 2.Использование информационных и коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации лицензионными программными продуктами | всего |  |  |  |  |  |  |  | использование лицензионного программного обеспечения |  | Администрация Парковского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 60,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | всего |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение возможности направление межведомственных запросов в электронном виде |  | Администрация Парковского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 6,4 | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,2 |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация проведения ежегодного общероссийского дня приема граждан в День Конституции РФ 12 декабря | всего |  |  |  |  |  |  |  | организация и проведение ежегодного общероссийского дня приема граждан 12 декабря |  | Администрация Парковского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 6,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |
| Итого |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1278,5 | 422,3 |  | 422,3 |  | 433,9 |  |  |  |  |

4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2017 годы за счет средств местного бюджета составляет 1278,5 тысяч рублей, в том числе на:

2015 год – 422,3   тысяч рублей;

2016 год - 422,3   тысяч рублей;

2017 год - 433,9   тысяч рублей;

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2014 году.

Объемы финансирования из местного бюджета мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджете на очередной финансовый год.

5.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счет средств местного бюджета в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы Парковского

сельского поселения

Тихорецкого района	                                                                  В.В.Лагода