Отчет на 01.07.2013 года

О ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

«Повышение безопасности  дорожного движения на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района

на 2012-2015 годы», 01.01.2012-31.12.2015, постановление

администрации Парковского сельского поселения

от 23.09.2011г №403

Целями  Программы  являются сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий.

Основные задачи  Программы: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  сокращение детского  дорожного - транспортного травматизма; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах; повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Ожидаемые  социально-экономические результаты реализации программы; снижение уровня аварийности на дорогах, сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Согласно изменений, внесенных в программу, объем финансирования на 01.07.2013 г  составил 710,0 тыс. рублей,  израсходовано за 6 месяцев 2013 года    - 2,9 тыс. рублей на приобретение  краски для ручной разметки. Дорожная разметка в пос. Парковом по ул. Совхозной, в пос. Восточном по ул. Волгоградской на сумму 160,0 тыс. рублей  выставлена на электронные торги. Дорожные знаки запланировано приобрести и установить                       в 3 –ем   квартале 2013 года.

Специалист 1 категории

администрации Парковского сельского

поселения Тихорецкого района                                                   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.07.2013 года

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Парковского сельского поселения на 2012-2015 годы»,01.01.2012-31.12.2015,  постановление  администрации Парковского с/п  от 23.09.2011 г № 403

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муниципальный заказчик мероприятия, поселения Тихорецкого района - получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.рублей) |  |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюджетные источники | феде ральным | краевым | местным | бюджетом поселения | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюдбюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Установка и замена дорожных знаков (200шт) | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 520,0 |  |  |  |  | 520,0 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 2.Дорожная разметка в п. Парковом и п.Восточном | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  | 0,0 |  | Выставлено на эл. площадку по торгам |
| 3.Нанесение дорожной разметки вручную | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 2,9 |  | Выполнено частично |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 710,0 |  |  |  |  | 710,0 |  |  |  | 2,9 |  |  |

Специалист 1  категории

администрации Парковского сельского

поселения  Тихорецкого района												   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.07.2013 год

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Повышение  безопасности дорожного движения на территории Парковского сельского поселения на 2012-2015 годы», 01.01.2012-31.12.2015г, постановление администрации Парковского с/п ТР                    от 23.09.2011г № 403

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Установка дорожных знаков | штук |  |  |  |
| 2.Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |  |  |  |  |
| Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и сокращение количества лиц, погибших в них. | ДТП | В 2012 году произошло 32 ДТП, пострадало 3 человека. | За 6 мес. 2013 года произошло 1 ДТП, пострадал 1 человек. |  |

Специалист 1 категории

администрации  Парковского

сельского поселения

Тихорецкого  района					                       А.Д.Романченко