ОТЧЕТ на 01.01.2013 года

о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Внедрение  энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2011-2015 годы

Целями Программы  является дальнейшая реализация энергосберегающей политики на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов  и создание необходимых условий для завершения  перехода  экономики сельского поселения на энергоэффективный путь развития.

Основные задачи Программы- замена изношенных тепловых сетей на трубопроводы в пенополиуретановой изоляции,  завершения оснащения потребителей приборами и системами учета энергоресурсов в соответствии с нормативными требованиями.

Ожидаемый результат  реализации Программы -  экономия затрат на энергосбережение, снижения потребления электроэнергии, снижение потребления тепловой энергии.

Согласно внесенным изменениям на 2012 год , объем финансирования предусмотренный Программой на 2012 год составил 364,0 тыс.  рублей, в том числе :

-ремонт линии наружного освещения в пос.  Восточном,                            по ул. Волгоградской (с № 63- до конца)  -240,0  тыс. руб. (израсходовано – 236,4 тыс.рублей);

- проектирование строительства линии наружного освещения в пос. Восточном, ул.Волгоградская ( от № 1 до № 110) с применением энергосберегающих светильников и установкой приборов учета и управления – 75,0 тыс. рублей ( израсходовано – 74,4 тыс.рублей);

-   актуализация МЦП  - 30,0 тыс. руб.(израсходовано – 30,0 тыс. рублей);

-   изготовление технического паспорта на узел теплового учета – 13,0 тыс. рублей (израсходовано 12,8 тыс. рублей);

-оплата за актуализацию программы – 30,0  тыс. руб.

Итого израсходовано за 2012 год – 355,0 тыс. рублей.

Специалист 1 категории администрации

Парковского сельского поселения                                                 А.Д.Романченко

Тихорецкого района» на  2011-2015 годы,01.01.2011-31.12.2015,  постановление  администрации Парковского с/п  от 05.04.2010 г № 117

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муници пальный заказчик мероприятия, поселения Тихорецкого района получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.рублей) |  |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюджетные источники | феде ральным | краевым | местным | бюджетом поселения | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюдбюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7.Изготовление тех паспорта на узел тепла |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 12,8 |  | Выполнено |
| 9.Проектирование стр-ва линии наружн освещ в п.Восточном |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  | 74,4 |  | Выполнено |
| 11.Ремонт линии наружного освещения в п. Восточном по ул. Волгоградской (от №1 до № 110) | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  | 236,4 |  | Выполнено |
| 12.За изготовление смет и ведение техн надзора | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 1,4 |  | Выполнено |
| 16.Актуализация программы | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | Выполнено |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 364,0 |  |  |  |  | 364,0 |  |  |  | 355,0 |  |  |

Специалист 1  категории

администрации Парковского сельского

поселения  Тихорецкого района												   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ  на 01.01.2013 года

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Внедрение энергосберегающих технологий  на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на  2011-2015 годы,01.01.2011-31.12.2015,  постановление  администрации Парковского с/п  от 05.04.2010 г № 117

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Снижение затрат местного бюджета на оплату за полученную тепловую энергию в учреждениях социальной сферы | проценты | 30% | 35% |  |
| 2.Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |  |  |  |  |
| Увеличится уровень оснащенности потребителей ТЭР современными приборами и системами учета регулирования расхода энергоресурсов (установка приборов учета используемых энергетических ресурсов) | прибор учета | 1 | 1 | Установка прибора учета тепловой энергии на административное здание |
| Изготовление проекта на ремонт линии наружного освещения в пос. Восточном по ул. Волгоградской ( от № 1 до № 110) | метров | 840 | 0 | Ремонт будет произведен в 2013 году |

Специалист 1 категории

администрации Парковского

сельского поселения

Тихорецкого  района					                        А.Д.Романченко