Отчет на 01.01.2013 года

о ходе реализации долгосрочной целевой программы

«Информатизация в Парковском сельском поселении Тихорецкого района  на 2011-2012 годы»01.01.2011-01.12.2012, постановление администрации Парковского сельского поселения от 12.09.2011 №386

Целями Программы являются создание условий для повышения эффективности муниципального управления за счет внедрения информационных и коммуникационных технологий.

Основные задачи Программы совершенствование деятельности администрации на основе использования современных информационных и программных продуктов, формирование информационной культуры и потребностей, соответствующих информационному обществу.

Ожидаемые результаты реализации Программы; повышение качества управленческих решений на основе достоверной оперативной информации; совершенствование материально-технической базы администрации для эффективного создания и развития информационной системы; применение современных методов  рационализации использования трудовых ресурсов; повышения качества учета, планирования, контроля и регулирования деятельности администрации.

Согласно изменениям, внесенных в течении 2012года, объем финансирования предусмотренный программой на 2012 год  составляет 427,0 тыс. рублей в том числе :

-  расходы на заработную плату специалисту по обслуживанию оргтехники 73,0 тыс. рублей, профинансировано в отчетном периоде 72,0 тыс. рублей;

-приобретение оборудования для высокоскоростного доступа к сети Интернет – 30,0 тыс. рублей, израсходовано – 26,0тыс. рублей;

-оснащение лицензионным программным обеспечением –48,5 тыс. рублей, израсходовано в отчетном периоде 48,5 тыс. рублей;

- оплата за обновление «Консультант плюс» 50,5 тыс. рублей, израсходовано  в отчетном периоде 50,5 тыс. рублей;

- за сопровождение и обслуживание программ – 100,0 тыс. рублей, израсходовано  в отчетном периоде 98,3 тыс. рублей;

-приобретение комплектующих изделий к оргтехнике 100,0 тыс. рублей, израсходовано  в отчетном периоде 98,8 тыс. рублей;

-оплата за заправку и ремонт картриджей  25,0 тыс. рублей, израсходовано  в отчетном периоде 23,1 тыс. рублей.

Всего израсходовано по данной  программе 417,2 тыс. рублей, что составляет 97,7 %.

Специалист 1 категории

администрации Парковского сельского

поселения Тихорецкого района                                                   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ НА 01.01.2013 года

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«Информатизация   Парковского  сельского   поселения  Тихорецкого района» на 2011-2012 годы»                                     01.01.2011-01.12.2012, постановление  администрации Парковского с/п  от 12.09.2011 г № 386

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муници пальный заказчик мероприятия, поселения Тихорецкого района - получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.рублей) |  |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюджетные источники | феде ральным | краевым | местным | бюджетом поселения | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюдбюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| .2 Расходы на заработную плату специалисту по обслуживанию оргтехники | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 73,0 |  |  |  |  | 73,0 |  |  |  | 72,0 |  | Выполнено |
| 3.Приобретение оборудования для организации высокоскоростного доступа к сети Интернет | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 26,0 |  | Выполнено |
| 4. Оснащение лицензионным программным обеспечением | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 48,5 |  |  |  |  | 48,5 |  |  |  | 48,5 |  | Выполнено |
| 5. Оплата за обновление «Консультант плюс» | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 50,5 |  |  |  |  | 50,5 |  |  |  | 50,5 |  | Выполнено |
| 6.Сопровождение и обслуживание программ | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 98,3 |  | Выполнено |
| 7.Приобретение комплектующих изделий к оргтехнике | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 98,8 |  | Выполнено |
| 8.Оплата за заправку и ремонт картриджей | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 23,1 |  | Выполнено |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 427,0 |  |  |  |  | 427,0 |  |  |  | 417,2 |  |  |

Специалист 1 категории

администрации  Парковского сельского

поселения  Тихорецкого района												   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ  на 01.01.2013 года

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Информатизация   Парковского  сельского   поселения  Тихорецкого района» на 2011-2012 годы»   01.01.2011-01.12.2012, постановление  администрации Парковского с/п  от 12.09.2011 г № 386

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Оснащение лицензионным программным обеспечением | тыс. руб. | 48,5 | 48,5 |  |
| Расходы на заработную плату специалисту по обслуживанию оргтехники | тыс. руб. | 73,0 | 72,0 |  |
| 2.Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |  |  |  |  |
| Непрерывное администрирование ЛВС и рабочих станций | % | 88 | 88 |  |
| Использования системы электронного документооборота | польз | 4 | 4 |  |
| Занесение данных по земельным участкам и объектам недвижимости Парковского с/п в ИСОГД ММР | шт | 1 | 1 |  |
| Полнота учета населения | % | 81 | 92 |  |

Специалист 1 категории

администрации Парковского

сельского поселения

Тихорецкого  района					                        А.Д.Романченко