Отчет на 01.01.2013 года

о ходе реализации долгосрочной целевой  программы

«Ремонт инженерных сетей  Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2010-2012 годы», с 01.01.2010-31.12.2012 г, постановление администрации Парковского сельского поселении Тихорецкого района     от 18.12.2009 г №508

Целями Программы являются обеспечение надежности функционирования водопроводного хозяйства Парковского сельского поселения Тихорецкого района и повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения потребителям Парковского сельского поселения Тихорецкого района; разработка проектно- сметной документации, реконструкция и строительство объектов водоснабжения с заменой оборудования на современное; замена и установка приборов учета; создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в коммунальный комплекс Парковского сельского поселения Тихорецкого района; достижение единого краевого уровня параметров качества  жилищно - коммунального обслуживания.

Основные задачи Программы: создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в коммунальный комплекс Парковского сельского поселения Тихорецкого района; достижение единого краевого уровня параметров качества жилищно-коммунального обслуживания; разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция и замена объектов водоснабжения; бурение новых и перебуривание старых артезианских скважин с прокладкой и ремонтом сборных водопроводов; замена устаревшего оборудования на объектах водоснабжения; замена и установка приборов учета.

Решение этих задач дает возможность оптимизировать затраты на добычу и транспортировку воды, сократить потери  воды и непроизводственные расходы, снизить себестоимость водоснабжения, улучшить качество водоснабжения и доступность услуг для всех потребителей Парковского сельского поселения Тихорецкого района.

Ожидаемые социально-экономические результаты  реализации программы; увеличение надежности функционирования водопроводного хозяйства; улучшение качества услуг водоснабжения, предоставляемых потребителям.

Согласно изменениям , внесенными в программу в 2012 году, объем финансирования на 2012 год составил 265,1 тыс. рублей, в том числе:

-ремонт восьми колодцев для размещения  электронных счетчиков подачи воды на водозаборах Парковского сельского поселения № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 и по улице Гагарина, 32 на сумму 100,0 тыс. рублей;

израсходовано  -99,0 тыс. рублей;

замена наружной канализации на территории ГОУ  СПО «Тихорецкий индустриальный техникум» на сумму 157,6 тыс. рублей, израсходовано -157,6 тыс. рублей;

за составление смет и технический надзор – 8,4 тыс. рублей, израсходовано – 8,4 тыс. рублей.

Всего израсходовано  за отчетный период 2012 года – 265,0 тыс. рублей.

Специалист 1 категории

администрации Парковского сельского

поселения Тихорецкого района                                                  А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.01.2013 года

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«Ремонт инженерных сетей  Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2010 -2012 годы»,                  с 01.01.2010—31.12.2012 г, постановление администрации Парковского с/п ТР от 18.12.2009г № 508

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муници пальный заказчик мероприятия, поселения Тихорецкого района - получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.рублей) |  |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюджетные источники | феде ральным | краевым | местным | бюджетом поселения | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюдбюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.6-ремонт восьми колодцев для размещения счетчиков учета воды | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 99,0 |  | Выполнено |
| 1.7-замена наружной канализации на территории ГОУ СПО | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 157,6 |  |  |  |  | 157,6 |  |  |  | 157,6 |  | Выполнено |
| 2.2.за составление смет и технический надзор |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  | 8,4 |  | Выполнено |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 265,1 |  |  |  |  | 265,1 |  |  |  | 265,0 |  |  |

Специалист 1  категории

администрации Парковского сельского

поселения  Тихорецкого района												   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ  на 01.01.2013 года

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Ремонт инженерных сетей  Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2010 -2012 годы», с 01.01.2010—31.12.2012 г, постановление администрации Парковского с/п ТР от 18.12.2009г № 508

| Наименование показателя | Единица измерения |  | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1.Критерии выполнения программы |  |  |  |  |  |
| Снижение потерь воды; Сокращение утечек на 3 км замененных водопроводных сетей; Доведение процента износа основных фондов ; Уменьшение количества повреждений водопроводной сети ; |  | Проценты проценты К-во повреждений на 1 км | с 21,9 до 21% с 60 до 55% с 2 до 1,7 | 21% 55% 1,7 |  |
| Снижение потерь воды; Сокращение утечек на 3 км замененных водопроводных сетей; Доведение процента износа основных фондов; Уменьшение количества повреждений водопроводной сети ; |  | Проценты Проценты К-во повреждений на 1 км | с 21,9 до 20% с 60 до 50% с 2 до 1,3 | 20% 50% 1,3 |  |
| Снижение потерь воды ; Сокращение утечек на 3км замененных водопроводных сетей; Доведение процента износа основных фондов; Уменьшение количества повреждений водопроводной сети . |  | Проценты Проценты К-во повреждений на 1 км | с 21,9 до19,9% с 60 до 45 % с 1,0 до 0,5 | 19,9% 45% 0,5 |  |
| 2.Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |  |  |  |  |  |
| Проведен ремонт восьми колодцев для размещения электронных счетчиков подачи воды на водозаборах пос. Паркового |  | Шт | 8 | 8 |  |
| Произведена замена наружной канализации на территории «Тихорецкий индустриальный техникум» |  | м | 173 | 173 |  |

Специалист 1 категории

администрации Парковского

сельского поселения

Тихорецкого  района					                        А.Д.Романченко