ОТЧЕТ на 01.07.2013 года

о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Внедрение  энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2011-2015 годы,01.01.2011-31.12.2015,  постановление  администрации Парковского с/п  от 05.04.2010 г № 117

Целями Программы  является дальнейшая реализация энергосберегающей политики на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов  и создание необходимых условий для завершения  перехода  экономики сельского поселения на энергоэффективный путь развития.

Основные задачи Программы- замена изношенных тепловых сетей на трубопроводы в пенополиуретановой изоляции,  завершения оснащения потребителей приборами и системами учета энергоресурсов в соответствии с нормативными требованиями.

Ожидаемый результат  реализации Программы -  экономия затрат на энергосбережение, снижения потребления электроэнергии, снижение потребления тепловой энергии.

Согласно внесенным изменениям на 2013 год , объем финансирования предусмотренный Программой на 2013 год составил 1487,0 тыс.  рублей, израсходовано за 6 месяцев 2013 года -958,2 тыс. рублей, в том числе :

-строительство линии наружного освещения в пос.  Восточном,                            по ул. Волгоградской с № 1 по №110 -573,7  тыс. рублей;

-ремонт линии наружного освещения от Дома культуры к пос. Западному-107,2 тыс. рублей;

-ремонт ВЛ-0,4 кВ в п. Парковом – 108,6 тыс. рублей;

-изготовление проекта на строительство линии наружного освещения по ул. Юности -33,6 тыс. рублей;

- аванс за проектные работы по объекту «Техническое перевооружение газоснабжения библиотеки в п. Зеленом»-26,1 тыс. рублей;

-приобретение светодиодной уличной  гирлянды- 100,0 тыс. рублей.

Специалист 1 категории администрации

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                        А.Д.Романченко

ОТЧЕТ на 01.07.2013 года

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«Внедрение энергосберегающих технологий  на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на  2011-2015 годы,01.01.2011-31.12.2015,  постановление  администрации Парковского с/п  от 05.04.2010 г № 117

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муници пальный заказчик мероприятия, поселения Тихорецкого района получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.рублей) |  |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюджетные источники | феде ральным | краевым | местным | бюджетом поселения | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюдбюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8.Изготовление тех паспорта на узел тепла и установка узла учета тепловой энергии в здании администраци | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 120,4 |  |  |  |  | 120,4 |  |  |  | 9,0 |  | Выполнено частично |
| 9.ремонт линии наружного освещения от Длма культуры к пос. Западному | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 107,2 |  |  |  |  | 107,2 |  |  |  | 107,2 |  | Выполнено |
| 11.Строительство линии наружного освещенияв п. Восточном по ул.Волгоградской с № 1 по № 110 | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 573,8 |  |  |  |  | 573,8 |  |  |  | 573,7 |  | Выполнено |
| 13.За изготовление смет и ведение техн надзора | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 33,8 |  |  |  |  | 33,8 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 15.Ремонт ВЛ-0,4 кВ в п. Парковом | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 108,6 |  |  |  |  | 108,6 |  |  |  | 108,6 |  | Выполнено |
| 16.Изготовление проекта на стр-во линии наружного освещ. по ул.Юности | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 33,6 |  |  |  |  | 33,6 |  |  |  | 33,6 |  | Выполнено |
| 17.Строительство линии уличного освещения по ул. Юности в п. Парковом | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 256,5 |  |  |  |  | 256,5 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 18.Ремонт сетей уличного освещения в п. Парковом в районе ПУ-47 | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 34,5 |  |  |  |  | 34,5 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 20.Энергетическообследование здания админ | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 31,6 |  |  |  |  | 31,6 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 21.Приобретение светодиодной гирлянды | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | Выполнено |
| 23.Проектные работы на объекте «Технич. перевооруж. газоснабж. библиотеки .в п.Зеленом» | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 87,0 |  |  |  |  | 87,0 |  |  |  | 26,1 |  | Выполнено частично |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1487,0 |  |  |  |  | 1487,0 |  |  |  | 958,2 |  |  |

Специалист 1  категории

администрации Парковского сельского

поселения  Тихорецкого района												   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ  на 01.07.2013 года

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Внедрение энергосберегающих технологий  на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на  2011-2015 годы,01.01.2011-31.12.2015,  постановление  администрации Парковского с/п  от 05.04.2010 г № 117

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Снижение затрат местного бюджета на оплату за полученную тепловую энергию в учреждениях социальной сферы | проценты | 30% | 35% |  |
| 2.Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |  |  |  |  |
| Увеличится уровень оснащенности потребителей ТЭР современными приборами и системами учета регулирования расхода энергоресурсов (установка приборов учета используемых энергетических ресурсов) | прибор учета | 1 | 1 | Установка прибора учета тепловой энергии на административное здание |
| Изготовление проекта на ремонт линии наружного освещения в пос. Восточном по ул. Волгоградской ( от № 1 до № 110) | метров | 840 | 0 | Ремонт произведен в 2013 году |

Специалист 1 категории

администрации Парковского

сельского поселения

Тихорецкого  района					                        А.Д.Романченко