Отчет на 01.07.2013 года

о ходе реализации долгосрочной целевой программы

«Информатизация в Парковском сельском поселении Тихорецкого района  на 2013-2014 годы», 01.01.2013-01.12.2014, постановление администрации Парковского сельского поселения от 08.11.2012 № 363

Целями Программы являются создание условий для повышения эффективности муниципального управления за счет внедрения информационных и коммуникационных технологий.

Основные задачи Программы совершенствование деятельности администрации на основе использования современных информационных и программных продуктов, формирование информационной культуры и потребностей, соответствующих информационному обществу.

Ожидаемые результаты реализации Программы; повышение качества управленческих решений на основе достоверной оперативной информации; совершенствование материально-технической базы администрации для эффективного создания и развития информационной системы; применение современных методов  рационализации использования трудовых ресурсов; повышения качества учета, планирования, контроля и регулирования деятельности администрации.

Согласно изменениям, внесенных в течении 2013года, объем финансирования предусмотренный программой на 2013 год  составляет 500,0 тыс. рублей в том числе :

-приобретение  программного обеспечения – 43,9 тыс. рублей, израсходовано – 0,0 тыс. рублей;

-приобретение комплектующих изделий к оргтехнике –140,0 тыс. рублей, израсходовано в отчетном периоде 80,4 тыс. рублей;

- оплата за обновление «Консультант плюс» 54,0 тыс. рублей, израсходовано  в отчетном периоде 27,0 тыс. рублей;

- оплата за заправку и ремонт картриджей –45,0  тыс. рублей, израсходовано  в отчетном периоде 20,5 тыс. рублей;

-оснащение лицензионным программным обеспечением-  104,0 тыс. рублей, израсходовано  в отчетном периоде 17,6 тыс. рублей;

-сопровождение и обслуживание программ -80,0 тыс. рублей, израсходовано  в отчетном периоде 29,6 тыс. рублей;

-прокладка локальной сети – 7,1 тыс. рублей, израсходовано – 7,1 тыс. рублей;

-оплата  за лицензии – 26,0 тыс. рублей, израсходовано – 16,0 тыс. рублей.

Всего израсходовано по данной  программе 198,2 тыс. рублей, что составляет 39,6 %.

Специалист 1 категории

администрации Парковского сельского

поселения Тихорецкого района                                                   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ НА 01.07.2013 года

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«Информатизация   Парковского  сельского   поселения  Тихорецкого района» на 2013-2014 годы»                                     01.01.2013-01.12.2014, постановление  администрации Парковского с/п  от 08.11.2012 г № 363

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муници пальный заказчик мероприятия, поселения Тихорецкого района - получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.рублей) |  |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюджетные источники | феде ральным | краевым | местным | бюджетом поселения | феде ральный | краевой | местный | бюджет поселения | внебюдбюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Приобретение программного обеспечения | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 43,9 |  |  |  |  | 43,9 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| 2. Приобретение комплектующих изделий к оргтехнике | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  | 80,4 |  | Выполнено частично |
| 3. Оплата за обновление «Консультант плюс» | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 54,0 |  |  |  |  | 54,0 |  |  |  | 27,0 |  | Выполнено частично |
| 4.Оплата за заправку и ремонт картриджей | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  | 20,5 |  | Выполнено |
| 5.Оснащение лицензионным программным обеспечением | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 104,0 |  |  |  |  | 104,0 |  |  |  | 17,6 |  | Выполнено частично |
| 6. Сопровождение и обслуживание программ | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 29,6 |  | Выполнено частично |
| 7. Прокладка локальной сети | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 7,1 |  |  |  |  | 7,1 |  |  |  | 7,1 |  | Выполнено |
| 8.Оплата за лицензии | Администрация Парковского с/п |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  | 16,0 |  | Выполнено частично |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 198,2 |  |  |

Специалист 1 категории

администрации  Парковского сельского

поселения  Тихорецкого района												   А.Д.Романченко

ОТЧЕТ  на 01.07.2013 года

об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Информатизация   Парковского  сельского   поселения  Тихорецкого района» на 2013-2014 годы»   01.01.2013-01.12.2014, постановление  администрации Парковского с/п  от 08.11.2012 г № 363

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Оснащение лицензионным программным обеспечением | тыс. руб. | 104,0 | 17,6 |  |
| 2.Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |  |  |  |  |
| Непрерывное администрирование ЛВС и рабочих станций | % | 88 | 88 |  |
| Использования системы электронного документооборота | польз | 4 | 4 |  |
| Занесение данных по земельным участкам и объектам недвижимости Парковского с/п в ИСОГД ММР | шт | 2635 | 2635 |  |
| Полнота учета населения | % | 81 | 92 |  |

Специалист 1 категории

администрации Парковского

сельского поселения

Тихорецкого  района					                        А.Д.Романченко