ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

от 05 апреля 2010 г		                                                                    №  117

поселок Парковый

Об утверждении  долгосрочной муниципальной целевой  программы «Внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2011-2015 годы

(в редакции  постановлений от 07 июля 2011 г № 288;

от 06 декабря 2011 г № 517)

В соответствии с Законом Краснодарского края  от 24 декабря  2008 года № 1653-КЗ «Об утверждении краевой целевой программы «Энергосбережение в Краснодарском крае» на 2009-2010 годы», Уставом Парковского сельского поселения Тихорецкого района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить долгосрочную  муниципальную целевую программу                          «Внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы                  и жилищно-коммунального хозяйства  в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2011-2015 годы.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить                    на  заместителя главы Парковского сельского поселения Тихорецкого района  В.И.Чередниченко.

4.Постановление вступает в  силу со дня   его подписания но не ранее вступления в силу решения Совета Парковского сельского поселения Тихорецкого района о бюджете Парковского сельского поселения Тихорецкого района, предусматривающего финансирование долгосрочной муниципальной целевой программы «Внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства  в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2011-2015 годы.

Глава Парковского сельского поселения

Тихорецкого района				                                                    А.И.Чоп

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением   администрации

Парковского  сельского  поселения				                                                 Тихорецкого  района

от 05.04.2010 № 117

(в редакции  постановлений

от 07 июля 2011 г № 288;

от 06 декабря 2011 г № 517)

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Внедрение энергосберегающих технологий на объектах  социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в Парковского сельском поселении

Тихорецкого  района» на  2011-2015 годы

ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Внедрение энергосберегающих технологий на объектах  социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в Парковском сельском поселении

Тихорецкого  района» на  2011-2015 годы

| Наименование программы | долгосрочная муниципальная целевая программа «Внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в Парковском сельском поселении Тихорецкого района» на 2011-2015 годы (далее – программа). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Закон Краснодарского края от 24 декабря 2008 года № 1653-КЗ «Об утверждении краевой целевой программы «Энергосбережение в Краснодарском крае» на 2009-2010 годы» |  |  |
| Заказчик программы | Администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |
| Разработчик и координатор программы | Администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |
| Цели программы | Дальнейшая реализация энергосберегающей политики на территории Парковского сельского поселения Тихорецкого района повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) и создание необходимых условий для завершения перехода экономики сельского поселения на энергоэффективный путь развития устойчивое обеспечение населения энергоносителями уменьшение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) на окружающую среду обеспечение энергетической безопасности сельского поселения |  |  |
| Задачи программы | Развитие нормативной правовой базы в области энергосбережения повышение эффективности энергопроизводства путем реконструкции и технического перевооружения отраслей ТЭК на новой технологической основе завершение оснащения потребителей приборами и системами учета энергоресурсов в соответствии с нормативными требованиями замена изношенных тепловых сетей на трубопроводы в пенополиуретановой изоляции |  |  |
| Сроки реализации программы | 2011-2015 годы |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Развитие нормативной правовой базы для реализации энергосберегающей политики оснащение потребителей ТЭР приборами и системами учета регулирования расхода энергоресурсов внедрение энергоэффективного оборудования и технологий экономия затрат на энергосбережение снижение потребления электроэнергии снижение потребления тепловой энергии снижение вредных выбросов в атмосферу создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в энергосберегающие проекты |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 8410,0 тыс. рублей, в том числе Бюджет поселения-2380,0 тыс. рублей; Внебюджетные источники-6030,0 тыс. рублей. |  |  |
| Контроль за выполнением программы | Совет Парковского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными  методами

Настоящая программа «Внедрение энергосберегающих технологий на объектах  социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства                             в Парковском сельском поселении Тихорецкого района » на  2011-2015 годы разработана для проведения  энергосберегающих мероприятий на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса  в Парковском сельском поселении  Тихорецкого  района.

В условиях стремительного роста потребления ТЭР энергосбережение становится все более актуальным. Понятие энергосбережения законодательство Российской Федерации определяет как реализацию правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов и вовлечение                        в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.

Федеральный закон от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ                                          «Об энергосбережении» регулирует отношения, возникающие в процессе деятельности в области энергосбережения, создания экономических                              и организационных условий эффективного использования энергетических ресурсов.

Кроме того, приоритетами Энергетической стратегии России на период до  2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28  августа 2003 года № 1234-р «Об утверждении Энергетической стратегии РФ на период до 2020 г.», определены:

полное и надежное обеспечение населения и экономики страны энергоресурсами по доступным и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении страны;

снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет рационализации их потребления, применения энергосберегающих технологий и оборудования, сокращения потерь                     при добыче, переработке, транспортировке и реализации продукции топливно-энергетического комплекса;

повышение финансовой устойчивости и эффективности использования потенциала энергетического сектора, рост производительности труда                      для обеспечения социально-экономического развития страны;

минимизация техногенного воздействия энергетики на окружающую среду  на   основе  применения  экономических   стимулов,  совершенствования структуры  производства,  внедрения  новых   технологий добычи, переработки, транспортировки, реализации и потребления продукции.

В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существующего увеличения стоимости всех видов энергии актуальным и жизненно важным становится использование любых резервов энергетики, позволяющих увеличивать производство энергии с минимальными затратами. Создание необходимых условий для дальнейшего перехода экономики сельского поселения  на энергосберегающий путь развития  и является одной                                 из приоритетных задач энергетической политики.

Ввиду роста потребления ТЭР в сельском поселении, появления новых технологий, их использования во всех областях экономики и изменения нормативных требований к используемому оборудованию, потенциал энергосбережения до настоящего времени в полном объеме не исчерпан. В связи с этим возникла необходимость принятия долгосрочной муниципальной целевой программы «Внедрение энергосберегающих технологий на объектах  социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в Парковском сельском поселении  Тихорецкого района» на  2011-2015 годы.

Проблема необходимости обеспечения рационального использования энергетических ресурсов обусловлена рядом объективных факторов, основными из которых являются:

ожидаемый рост потребности в энергии и топливе;

преимущественно невозобновляемый характер потребляемых энергетических ресурсов;

увеличение затрат на добычу, производство и транспорт энергоресурсов;

увеличение уровня загрязнения окружающей среды;

наличие значительного потенциала снижения непроизводительных потерь топлива и энергии.

Проведение энергосберегающих мероприятий в  бюджетной сфере                  и жилищно-коммунальном  хозяйстве является необходимым условием развития в ближайшие годы  сельского поселения.

2.Цели, задачи, сроки и этапы реализации  программы

Целями программы являются:

дальнейшая реализация энергосберегающей политики на территории Парковского сельского поселения  Тихорецкого района;

повышение эффективности использования ТЭР и создание необходимых условий для завершения перехода экономики сельского поселения                            на энергоэффективный путь развития;

устойчивое обеспечение населения энергоносителями;

уменьшение негативного воздействия ТЭК на окружающую среду;

обеспечение энергетической безопасности сельского поселения.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

развитие нормативной правовой базы в области энергосбережения;

повышение эффективности энергопроизводства путем реконструкции                 и технического перевооружения отраслей ТЭК на новой технологической               основе;

завершение оснащения потребителей приборами и системами учета энергоресурсов в соответствии с нормативными требованиями;

закрытие мелких нерентабельных котельных;

замена изношенных   тепловых сетей на трубопроводы                                        в пенополиуретановой изоляции

| Перечень мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения, годы |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источник финансирования |  | Исполнитель |  |  |  |  |  |
| 1.Реконструкция существующих тепловых сетей с использованием современных теплоизоляционных материалов с целью снижения тепловых потерь и увеличения срока службы теплотрасс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт теплотрассы к жилому дому по пер.Школьный, 6 |  | 2011 | 205,0 |  | бюджет поселения |  | администрация поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт тепловых сетей от ул. Гагарина, 15 по ул.Гагарина, 9,9-а,3,3-а в пос. Парковом |  | 2011 | 491,6 |  | бюджет поселения |  | администрация поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Замена тепловых сетей ГВС от котельной № 2 в пос. Парковом район жилых домов по ул. Гагарина, 3-а, 5, 15 |  | 2012 | 600,0 |  | бюджет поселения |  | администрация поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт тепловых сетей от учебного корпуса № 2 до музыкальной школы в пос. Парковом |  | 2011 | 171,1 |  | бюджет поселения |  | администрация поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Замена тепловых сетей от котельной № 5 в пос. Парковом до МДОУ «Солнышко» |  | 2012 | 450,0 |  | бюджет поселения |  | администрация поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Ремонт тепловых сетей по ул. Промышленной от кафе «Уют» до ул. Гагарина 16-б в пос. Парковом |  | 2011 | 362,3 |  | бюджет поселения |  | администрация поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.Установка приборов учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение здания администрации, находящегося в муниципальной собственности прибором учета теплоснабжения |  | 2012 |  | 100,0 | бюджет поселения |  | администрация поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оснащение жилых многоквартирных домов общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения в количестве 33 шт.х10000,00 |  | 2012 |  | 330,0 | Внебюджетные источники |  | Собственники квартир в многоэтажных домах |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Оснащение жилых многоквартирных домов общедомовыми приборами учета горячего водоснабжения ( с учетом внесения изменений в проекты) |  | 2013 2014 2015 |  | 1800,01650,01800,0 | Внебюджетные источники |  | Собственники квартир в многоэтажных домах |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Оснащение жилых многоквартирных домов общедомовыми приборами учета теплоснабжения 3 шт.х150000,00 |  | 2014 |  | 450,0 | Внебюджетные источники |  | Собственники квартир в многоэтажных домах |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе тыс. рублей: |  |  |  | 8410,0 в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 1230,0 | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 1150,0 | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 330,0 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 1800,0 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 2100,0 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 1800,0 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования  программы составляет 8410,0 тысяч рублей :

из бюджета Парковского сельского поселения -2380,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 6030,0 тыс. рублей.

5.Оценка социально-экономической эффективности программы

Реализация мероприятий программы позволит:

уменьшить бюджетные затраты на оплату ТЭР;

обеспечить повышение энергетической безопасности сельского поселения;

уменьшить расходование энергоресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия энергопроизводящего и энергопотребляющего оборудования;

уменьшить вредные выбросы в окружающую среду и улучшить экологическую обстановку в крае.

В результате реализации программы:

увеличится уровень оснащенности потребителей ТЭР современными приборами и системами учета, регулирования расхода энергоресурсов;

снизятся потери энергоресурсов при их транспортировке, распределении и потреблении;

повысится уровень энергоэффективности производства продукции                   и предоставления услуг.

6.Критерии выполнения программы

Выполнение программы  оценивается по показателям снижения затрат местного бюджета Парковского сельского поселения  Тихорецкого  района на оплату за полученную тепловую энергию в  учреждениях социальной сферы. Снижение затрат учреждений  на тепловую энергию планируется на 30%.

7.Механизм реализации программы

Механизм  реализации программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников программы.

Координатор программы осуществляет:

координацию деятельности реализации мероприятий программы;

проведение мониторинга реализации программы.

Заместитель главы

Парковского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                      В.И.Чередниченко